Umowa nr …...........

zawarta w …...............................................

pomiędzy

Miejskim Przedszkolem Nr 7 z siedzibą przy ul. Szymanowskiego 2 w Żarach reprezentowaną przez: Beatę Raczkowską – Dyrektor Przedszkola, przy kontrasygnacie Anny Jung – Główna Księgowa,

zwaną dalej Zamawiającym, oraz

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

…...................................................................................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą.

w wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro zawarto umowę następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza, a wykonawca przyjmuje do wykonania doświetlenia w dwóch salach przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu Nr 7 w Żarach przy                                   ul. Szymanowskiego 2.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określa specyfikacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności, wiedzę, środki,                 sprzęt i doświadczenie do wykonania prac będących przedmiotem umowy                    i  zobowiązuje się do:

- wykonania prac z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki, wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przepisów przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, narzędzia i odzież,

- uprzątnięcia terenu objętego remontem po zakończeniu robót budowlanych objętych niniejszą umową.

- Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona własnymi siłami bez udziału podwykonawców.

- Zamawiający zobowiązany jest do:

  - udostępnienie Wykonawcy poboru energii elektrycznej,

  - odebranie wykonanych robót,

  - terminowej zapłaty należności Wykonawcy.

§ 3

- Termin rozpoczęcia prac remontowych ustala się na 04 sierpnia 2014r. a termin zakończenia do dnia 14 sierpnia 2014 roku.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy złożonym na piśmie. W takim przypadku strony dokonają ustalenia nowego terminu wykonania robót.

- O gotowości dokonania odbioru końcowego Wykonawca powiadomi Zamawiającego na 3 dni przed planowanym zakończeniem robót.

- Ewentualne wady stwierdzone przy odbiorze zostaną usunięte przez Wykonawcę              w ciągu 14 dni od daty zakończenia odbioru końcowego.

§ 4

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości  ….................... złotych (słownie: ….................................................... złotych).

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 wykonawca nie może domagać się podwyższenia wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie konieczność wykonania prac dodatkowych, których mimo dołożenia należytej staranności nie można było przewidzieć, wówczas Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego.  Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić wyłącznie                         na podstawie aneksu.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do oszacowania kosztów prac dodatkowych.

§ 5

- Rozliczenie za wykonanie zakresu robót nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury wystawionej po wykonaniu i protokolarnym odbiorze zakresu robót przez komisję odbiorową. Należność regulowana będzie przelewem na konto Wykonawcy w terminie do 14 dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe wypłacone zostanie według zasad ustalonych               w aneksie.

- Za dzień spełnienia świadczenia o którym mowa w § 5 ust. 1 uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w §3 ust. 1 umowy,   w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki;

- zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi,                      w wysokości 1% wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy dzień zwłoki.

- Oprócz kar umownych Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, jeżeli szkoda przewyższa wartość kar zastrzeżonych w umowie.

§ 7

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Odpowiedzialność wygasa po upływie dwóch lat od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

- Odbiorowi końcowemu podlegać będzie przedmiot umowy o którym mowa                         w § 1 niniejszej umowy.

- Wady ujawnione w okresie rękojmi Wykonawca usunie w terminie 14 dni licząc                od daty pisemnego zawiadomienia przez Zamawiającego.

- Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone także po upływie terminu rękojmi, jeżeli Zamawiający zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie trwania rękojmi.

§ 8

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie                      w formie pisemnego aneksu do umowy podpisanego przez obie strony pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Budowlanego oraz inne przepisy właściwe do przedmiotu umowy.

- Wszelkie spory wynikłe w związku z realizacją przedmiotu umowy strony zobowiązują się rozwiązać w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Zamawiający wyznacza panią Annę Jung jako osobę odpowiedzialną za realizację przedmiotu niniejszej umowy.

§ 10

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

………………………………………….		………………………………………..

Zamawiający							Wykonawca